# Presupuesto para la creación de nueva página y entradas específicas

El presupuesto para el desarrollo de la nueva página y las entradas específicas es de 130.000 CLP más imposiciones. Este monto cubre los siguientes servicios:

1. Desarrollo de la nueva página y entradas específicas: Durante la primera semana se llevará a cabo el diseño, desarrollo e implementación de la nueva página, así como la creación de las entradas específicas solicitadas.
2. Implementación, ajustes y resolución de dudas: En la segunda semana se realizará la implementación final de la página y se atenderán cualquier duda o ajuste adicional que surja durante el proceso.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fechas | Tarea | descripción |
| 30/01 - 05/02 | Construcción | Desarrollo general de la página y entradas |
| 05/02 | Entrega | Entrega de página |
| 06/02 - 12/02 | Consultas técnicas | Periodo de resolución de consultas técnicas |

Plazos: El desarrollo se completará en un plazo de dos semanas antes de mis vacaciones, las cuales se extienden desde el 14 de febrero hasta el 2 de marzo. Me comprometo a entregar la nueva página funcional antes del inicio de mi período de descanso. En caso de requerir modificaciones adicionales o consultas durante mis vacaciones, estaré disponible para atenderlas a partir del 2 de marzo.

El costo indicado corresponde al alcance completo del proyecto y no está basado en una tarifa por hora.